江苏省启东蝶湖小学新城校区新建工程水土保持方案及监测项目

询价公告

江苏省启东实验小学根据启东市政府采购管理的有关规定，就江苏省启东蝶湖小学新城校区新建工程水土保持方案及监测项目进行询价采购，欢迎符合要求的单位前来参与投标（本项目不接受联合体投标）。

- 本项目的最高限价为玖万捌仟元整（￥98000.00元），供应商所报投标报价等于或大于最高限价的报价文件视为无效报价。

- 供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标供应商具有有效的营业执照；

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.本项目不接受联合体投标

- 报价注意事项

1、供应商获取询价文件方法：各供应商可自行在南通市公告资源交易网下载。

2、供应商应按照询价文件的要求编制响应文件，报价文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。

3、本项目采用固定总价形式，各投标人在报价时请充分考虑各种因素，报价中含磋商文件所确定的全部服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务、专家论证及其它必需的全部费用、税金和拟获得的利润等，以及完成合同规定范围内所有责任和义务（包括现场调查、一般性资料搜集、多方案论证、各种报告及图纸、文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交招标人），以及工程前期咨询、施工招标配合、设备招标配合、施工配合等服务。在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。请各报价供应商在报价时请充分考虑各种因素。

注：采购人不统一组织现场考察，各供应商可自行前往现场踏勘，并充分考虑各种影响合同履行的各种因素。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：江苏省启东实验小学

联 系 人：施老师

联系电话：15335096339

采购代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司

联系人：李筱婷

联系电话：0513-83286208

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

（3）法定代表人身份证复印件正反面（加盖报价单位公章，无论法定代表人是否参加，均需提供）；

（4）有效的营业执照副本复印件（加盖报价单位公章）；

（5）项目负责人证书复印件（加盖报价单位公章）；

（6）投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式见附件四）；

（7）报价表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件正本一份、副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

5. 纸质响应文件接收截止时间及开标时间：

接收截止时间：2022年 11 月 28 日 14 时 30 分（北京时间）。

开标时间：2022年 11 月 28 日 14时 30 分（北京时间），逾时则不予受理。

开标地点：江苏省启东实验小学四楼会议室

特别提醒：根据启东市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本项目实行不见面开标，各投标人须在规定时间内（2022年 11 月 28 日 13 ： 00 之前）将投标文件邮寄（只接收顺丰）至以下地点：启东市万豪花园35号楼4楼，接收联系人：李筱婷，联系电话：13862992102。

投标人应充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。供应商应密切注意启东市当地的疫情防控要求，避免因防控要求的限制而延误投标文件的送达。

本项目采用腾讯会议方式组织开标，请各投标单位在规定时间（2022年11月28日14:30-14:35）内法人或委派授权委托人进入本项目腾讯会议，如未在规定时间内进去，视为默认本项目开标结果，不得提前进入。腾讯会议名称：江苏省启东蝶湖小学新城校区新建工程水土保持方案及监测项目，腾讯会议号：156 136 477。

6.报价保证金（本项目不收取报价保证金）。

- 商务部分要求：

1.服务范围：本项目用地面积约为73516平方米，地下车库（含人防）5115平方米。

2.项目内容: 包括但不限于：（1）成交供应商负责本次招标水土保持的查勘、测绘、数据资料的求取；（2）成交供应商对主体工程水土保持分析与评价、防治责任范围及防治分区、水土流水预测、水土保持防治方案、水土保持监测、投资估算及效益分析、方案实施的保证措施、结论和建议等；（3）成交供应商编制水土保持方案报告书；（4）成交供应商配合主管部门审查，负责技术评审会务工作等；（5）按照水土保持监测规程，对项目开展水土保持监测，在工程开工前编制水土保持监测实施方案，工程建设过程中至设计水平进行水土保持监测，工程完工阶段提供监测总结报告，通过工程水土保持竣工验收工作。

3.项目地点：江苏省启东蝶湖小学新城校区。

3.服务周期：本项目合同签订后60日历天内，自建设单位提供报告编制所需相关资料后30日内，完成水土保持方案编制报告(送审稿)，方案通过专家评审后，建设单位提供方案修改所需资料后5个工作日内完成报告修订，取得水利行政主管部门行政许可手续后成交单位5日内编制完成水土保持监测实施方案，监测期限同步施工工期。监测总结报告、验收总结、鉴定书等应在工程完工后30日内完成编制和报送；

4.质量要求：按照国家、省、市相关主管部门的有关规定和要求开展水土保持工作，方案通过专家评审，工程建设过程中进行水土保持监测，最终通过工程水土保持竣工验收工作；

8.履约保证金：履约保证金金额为成交金额的10％，履约保证金在检测完成并提交合格的检测成果后全额无息退还。

签订施工合同前交至招标人指定账户 ，否则招标人可以取消其中标资格。

履约担保的形式：银行转账；

9.约定事项：

（1）受托人应根据本合同项目的特点和具体情况，对本合同涉及的建设项目进行水土保持全程监测，编制水土保持监测实施方案、监测季报、水土保持监测总结报告等，确保能满足水土保持设施竣工验收要求。

（2）受托人在监测过程中，应按照安全生产法律法规进行活动，杜绝一切安全事故的发生，如因受托人人员的行为导致委托人或其他第三人受到损害，由受托人承担一切损害赔偿责任，委托人均不承担责任。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市人民政府网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

七、付款方式：完成水土保持方案报告编制、专家评审，并取得专家评审意见后，支付合同额的50%；工程竣工，完成水土保持监测，并通过验收后，一次性付清合同余款及履约保证金。

中标单位应在每次付款前提供相应的发票，否则付款期限相应顺延。

江苏省启东实验小学

二0二二年十一月二十一日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

江苏省启东实验小学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加江苏省启东蝶湖小学新城校区新建工程水土保持方案及监测项目的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对公告有不明及误解的权利。

3．我方将按公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

江苏省启东实验小学：

（单位名称）        系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                  ，特授权                        代表我公司全权办理针对江苏省启东蝶湖小学新城校区新建工程水土保持方案及监测项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年     月    日

附：授权人身份证复印件

附件三：投标报价表

报   价   表

# 项目名称：江苏省启东蝶湖小学新城校区新建工程水土保持方案及监测项目

| 序号 | 内容 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省启东蝶湖小学新城校区新建工程水土保持方案及监测项目 |  |
| 合计： 元整（￥ 元） |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表人签字或盖章：

年   月   日

附件四:

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：_2022_年    月        日